招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局吉林省税务局2025年统一工作平台—市场主体准入E窗通子系统升级改造项目

项目编号：JL2025-ZXGK-C0097-B00

国家税务总局吉林省税务局

2025年11月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1采购内容	4

1.2.2项目实施要求	4

1.2.3系统情况	5

2投标/响应要求	5

2.1对供应商的要求	5

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	6

2.1.3是否允许联合体	6

2.1.4是否专门面向中小企业	6

2.2技术部分投标/响应内容	6

2.2.1投标/响应方案要求	6

2.2.2技术开发服务方案要求	7

3项目需求	8

3.1总体要求	8

3.1.1升级改造具体内容	9

3.2服务内容和要求	16

3.2.1技术和服务客观指标	16

4人员要求	16

4.1总体要求	16

4.2管理团队	16

4.2.1项目总监	16

4.2.2项目经理	17

4.3技术团队	17

4.4优选资质/优选指标	17

5管理实施要求	18

6保密要求	18

7知识转移要求	19

8风险管控要求	19

9履约验收要求	20

9.1总体要求	20

9.2具体要求	20

10其他要求	21

10.1必备要求	21

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求	21

10.1.2★税收信息化项目廉政要求	22

10.1.3★供应链安全管理要求	25

10.1.4★信息化服务运维人员要求	31

10.1.5其他	31

10.2知识产权要求	32

10.3付款安排建议	32

10.4技术和服务要求	32

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

为落实相关文件要求，文件中重点提出“建成全国统一规范的电子税务局，不断拓展‘非接触式’‘不见面’办税缴费服务”的工作任务，同时还明确了“逐步改变以表单为载体的传统申报模式”的总体要求。

为满足新电局智能开业、申报预填等业务需求，按照总局相关文件中外部数据接入说明，遵循高标准、高要求的建设原则，对国家税务总局吉林省税务局市场主体准入E窗通子系统进行升级改造。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

为响应吉林省高效办成企业数据填报“一件事”号召，根据市场主体登记管理细则有关规定，在市场主体报送上一年度年度报告时给市监部门共享税务财务报表数据，做好2024及以后年度企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告工作，优化市场主体报送流程。

做好新电局智能开业场景数据支持，开展新电局外部数据需求分析比对，确定本身外部数据与总局需求数据的差异情况，拟在E窗通系统中进行外部数据（企业、个体）进入税智撑平台的适配改造。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

系统升级改造要求3个月内完成项目实施上线及项目终验，包括需求分析、概要设计、代码开发、软件测试、上线部署实施、验收等阶段。

1.2.2.2实施时间要求

自合同签订之日起，3个月内完成。

1.2.2.3实施地点要求

国家税务总局吉林省税务局。

1.2.3系统情况

1.2.3.1现有软件系统的主要功能

项目已经完成了与市监部门设立信息、税务实录信息、发票核定信息、银行存款账户报告、一般注销查询、实名影像信息、市场主体歇业、延期歇业、终止歇业恢复经营、个体工商户变更经营者、市场主体吊销营业执照、撤销营业执照等数据的信息共享。

1.2.3.2技术体系架构

项目在技术上采用标准和开放的技术体系，基于完全的J2EE三层体系FRAME架构进行开发；采用SOA的设计理念，业务和IT对齐，灵活构建组件，以提高系统的松散耦合、隔离关注、模块化和可重用性。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）2024年度经会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、利润表(损益表、收益表)、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（复印件）；开业不满一年的提供验资报告或银行出具的资信证明或公司成立之日后的财务报表（复印件）；财务报告中要求提供内容为实质性要求条款(即重要条款)，缺少相关资料，在评标时将其视为无效投标；

（3）近6个月内至少2个月依法缴纳税收的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（4）近6个月内至少2个月依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（5）参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 认证机构经国家认证认可监督管理委员会批准 |
| 2 | 具有ISO9000系列质量认证证书 | 认证机构经国家认证认可监督管理委员会批准 |
| 3 | 具有ISO20000信息技术服务管理体系资质 | 认证机构经国家认证认可监督管理委员会批准 |

2.1.2.2成功案例

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担实施的类似项目成功案例。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

投标人必须针对招标文件（技术部分）中有关章节的需求逐个或分块作出实质性响应，其响应应与需求书内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.重复该需求；

2.简要描述应答书或应答方案如何满足该需求，如果该响应在应答书其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；

3.解释应答书或应答方案与国家税务总局吉林省税务局需求之前的偏差；用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应；

4.投标人应提供实质性确切响应，并有详细的文字描述和说明，任何仅采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为没有对本需求书的实质性响应，从而可能导致严重后果；有关表格部分的响应应按商务部分规定的格式列出。

5.招标文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务需求，必须满足，如未作出响应或响应不满足的，将导致投标无效。△为重要服务内容，满足在评审时将予以加分。

2.2.2技术开发服务方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

1.项目管理实施方案：投标人提供的方案内容应包含项目管理实施总要求、项目实施进度及项目质量管理。

2.升级改造方案：投标人提供的方案内容应包含需求分析、升级计划、技术评估及服务。

3.应急及安全保障方案：投标人提供的方案内容应包含安全保障方法、预警和预防机制、应急响应及处置措施。

4.保密方案：投标人提供的方案内容应包含保密组织管理、保密制度及保密措施。

5.项目验收方案：投标人提供的方案内容应包含验收组织流程、验收依据和标准、验收中出现问题的解决办法及补救措施。

3项目需求

3.1总体要求

在应用软件的具体实施过程中，要严格按照有关软件工程标准进行软件项目的实施。整个系统的执行将严格按照下面的步骤进行实施：

#需求分析，了解客户的业务需求、目标和期望，包括软件要实现的功能、性能要求、使用场景等并进行需求文档产出。

#数据库设计，根据需求设计数据库结构，包括数据表的设计、字段类型和约束的确定、数据关系的建立等。

#界面设计，设计软件的用户界面，包括界面布局、色彩搭配、交互方式等。良好的界面设计可以提高用户的使用体验。

#软件开发，选择适合的开发工具与技术，按照设计方案进行代码编写，实现软件的各个功能模块。

在编写代码的过程中，要遵循良好的编程规范，保证代码的可读性、可维护性和可扩展性。对编写的代码进行审查，发现并修复潜在的问题，如代码逻辑错误、安全漏洞、性能问题等。可以通过团队内部的代码审查、使用代码审查工具等方式进行。

#软件测试，完成单元测试、联调测试、压力测试工作。#配合完成安全测试工作，包括配合开展安全漏洞扫描，完成安全漏洞修复等。

#部署上线，将项目打包成可部署形式，部署到目标环境中，并完成上线检查、冒烟测试等。

#在质量控制方面，必须严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果，以具体的量化标准衡量，按照软件项目管理规范来实施。

#在项目管理方面，严格规范项目日常管理全过程。在整个软件开发过程中，需要进行有效的项目管理。

#制定项目计划：明确项目的目标、任务、时间表、资源需求等，制定详细的项目计划。

#团队管理：组建合适的开发团队，明确团队成员的职责和分工，进行有效的沟通和协作。

#风险管理：识别项目中的风险因素，制定风险应对策略，降低项目风险。

#质量管理：建立质量管理体系，确保软件的质量符合要求。

#进度控制：监控项目的进度，及时调整计划，确保项目按时完成。

3.1.1升级改造具体内容

项目升级改造内容:

1.1前置服务子系统

按照总局下发的信息安全规范，建设外联网段与税务专网信息交互接口，实现对如下业务报表数据访问功能。

| 前置处理子系统的建设与实施 | 接入控制服务应用 | 财务报表信息接入控制服务设计开发 |
| --- | --- | --- |
|  | 前置服务协议适配应用 | 内部协议适配服务设计开发 |
|  |  | 外部协议适配服务设计开发 |
|  | 财务报表数据落地和预处理设计开发 | 企业会计制度准则信息共享内部接口 |
|  |  | 小企业会计制度准则信息共享内部接口 |
|  |  | 民航会计制度准则信息共享内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_保险中介内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_商业银行内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_证券公司内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_保险公司内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_典当行业内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_担保企业会计核算办法内部接口 |
|  |  | 企业会计制度准则信息共享_金融企业内部接口 |
|  | 市监部门企业设立数据落地和预处理设计开发 | 市监部门企业设立内部接口 |
|  | 市监部门个体设立数据落地和预处理设计开发 | 市监部门个体设立内部接口 |

1.2交换中心子系统

财务报表信息处理应用需处理的业务如下：

| 数据抽取同步服务 | 数据抽取同步服务 |
| --- | --- |
| 数据处理服务 | 数据处理服务 |
| 财务报表信息加工和预处理设计开发 | 企业会计制度准则_资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 小企业会计制度准则资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 小企业会计制度准则利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 民航会计制度准则资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 民航会计制度准则利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_保险中介资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_保险中介利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_商业银行资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_商业银行利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_证券公司资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_证券公司利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_保险公司资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_保险公司利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_典当行业资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_典当行业利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_担保企业会计核算办法资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_担保企业会计核算办法利润表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_金融企业资产负债表数据落地和预处理设计开发 |
|  | 企业会计制度准则_金融企业利润表数据落地和预处理设计开发 |
| 市监设立信息加工和预处理设计开发 | 市监部门企业设立数据落地和预处理设计开发 |
|  | 市监部门个体设立数据落地和预处理设计开发 |

1.3应用管理子系统财务报表信息查询抽取

在接收到交换中心的查询请求后，查询管理决策一包数据仓库的数据库。

| 财务报表数据获取 | 企业会计制度准则_资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
| --- | --- |
|  | 企业会计制度准则_利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 小企业会计制度准则资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 小企业会计制度准则利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 民航会计制度准则资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 民航会计制度准则利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_保险中介资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_保险中介利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_商业银行资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_商业银行利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_证券公司资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_证券公司利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_保险公司资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_保险公司利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_典当行业资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_典当行业利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_担保企业会计核算办法资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_担保企业会计核算办法利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_金融企业资产负债表信息查询抽取数据转换编码实现 |
|  | 企业会计制度准则_金融企业利润表信息查询抽取数据转换编码实现 |
| 共享财务报表数据查询统计 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 小企业会计制度准则信息查询统计 |
|  | 小企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 民航会计制度准则信息查询统计 |
|  | 民航会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息查询统计 |
|  | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息查询统计 |
|  | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息查询统计 |
|  | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息查询统计 |
|  | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息查询统计 |
|  | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_担保企业会计核算办法查询统计 |
|  | 企业会计制度准则_担保企业会计核算办法共享信息明细查询 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_金融企业查询统计 |
|  | 企业会计制度准则_金融企业共享信息明细查询 |

1.4应用管理子系统财务报表共享信息查询统计

用于查询共享给市监部门的数据信息，可按多个维度进行统计汇总，并支持下钻明细查询。

| 1 | 企业会计制度准则信息查询统计 |
| --- | --- |
| 2 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 3 | 小企业会计制度准则信息查询统计 |
| 4 | 小企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 5 | 民航会计制度准则信息查询统计 |
| 6 | 民航会计制度准则共享信息明细查询 |
| 7 | 企业会计制度准则信息查询统计 |
| 8 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 9 | 企业会计制度准则信息查询统计 |
| 10 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 11 | 企业会计制度准则信息查询统计 |
| 12 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 13 | 企业会计制度准则信息查询统计 |
| 14 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 15 | 企业会计制度准则信息查询统计 |
| 16 | 企业会计制度准则共享信息明细查询 |
| 17 | 企业会计制度准则信息共享_担保企业会计核算办法查询统计 |
| 18 | 企业会计制度准则_担保企业会计核算办法共享信息明细查询 |
| 19 | 企业会计制度准则信息共享_金融企业查询统计 |
| 20 | 企业会计制度准则_金融企业共享信息明细查询 |

1.5服务接口子系统

为了降低与外部系统的耦合性，进行解耦处理，设置开发本接口。交换中心子系统对市场监管部门查询请求信息业务报文进行校验、分析和处理后，将处理后的报文转交至市场监管部门共享示范区户设立信息外部接口，利用外部接口的跨系统交互功能将报文发送至外部信息交换系统，获取事件处理结果。

| 财务报表服务接口 | 企业会计制度准则信息共享外部接口 |
| --- | --- |
|  | 小企业会计制度准则信息共享外部接口 |
|  | 民航会计制度准则信息共享外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_保险中介外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_商业银行外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_证券公司外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_保险公司外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_典当行业外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_担保企业会计核算办法外部接口 |
|  | 企业会计制度准则信息共享_金融企业外部接口 |
| 信息共享接口 | 企业设立共享信息外部接口 |
|  | 个体设立共享信息外部接口 |

1.6新电局智能开业场景支撑

1.6.1数据同步链路建设

#搭建数据同步应用服务器，按照总局方案搭建数据同步链路SS96_2,源端为ORACLE数据库，目标端为应用系统云上汇聚区Postgre数据库。

1.6.2数据初始化与增量同步

#对下面的数据表进行全量数据初始化;

#实现实时增量数据同步;

#每天三次监控数同步情况，并及时进行问题处理。

| 序号 | 表名 |
| --- | --- |
| 1 | GSJH_JYZX_GGXX |
| 2 | WBJH_GS_WBS_FHYXX |
| 3 | WBJH_GS_WBS_JTJYXX |
| 4 | WBJH_GS_WBS_TZFXX |
| 5 | WBJH_GS_WBS_TZZEXX |
| 6 | WBJH_GS_WBS_ZXSWHHR |
| 7 | WBJH_GS_WBS_WPDB |
| 8 | WBJH_GS_WBS_ZZZBX |
| 9 | WBJH_GS_WBS_FZJGXX |
| 10 | WBJH_CJ_SJ_FZJGXX |
| 11 | DJ_WBJH_HB_XKZ_JBXX |
| 12 | DJ_WBJH_HB_XKZ_DQPFXKXZ |
| 13 | DJ_WBJH_HB_XKZ_FSPFXKXZ |
| 14 | DJ_WBJH_HB_XKZ_FSPFXKXZ |
| 15 | DJ_WBJH_HB_XKZ_SPKF |
| 16 | HBJH_JC_ZDJC |
| 17 | HBJH_JC_SGJC |
| 18 | WBJH_ZJFWZX_HGZDZCX |
| 19 | WBJH_ZGCL_CJ_JMXX |

1.6.3信息共享接口改造

#与市监部门对企业、个体工商户智能开业所需数据项逐一核对，保证每项数据的准确性，如有缺失数据项，两端同时进行改造。

1.6.4数据处理转换

#对于税务端与市监端代码表不一致的情况，双方制定标准的代码对应关系，各自对需要的代码进行对照转换。

1.6.5消息中间件投放

将企业、个体工商户智能开业所需要的数据推送到腾讯云消息中间件中，供下游系统订阅。

1.6.6联调测试

联合市监、E窗通、外部信息交换、应用支撑平台、新电局等多方系统进行联调测试。

3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。

3.2.1技术和服务客观指标

4人员要求

4.1总体要求

投标人投入本项目的技术人员应定位准确、岗位职责分配合理。

投标人投入本项目的技术人员应具备相应技术资质、具备符合项目要求的专业程度和工作经验。

投标人投入本项目的项目管理人员应具备类似项目经历，管理经验丰富。

投标人投入本项目的技术人员数量满足项目要求，人员稳定性高。

4.2管理团队

4.2.1项目总监

无

4.2.2项目经理

投标人应安排1名综合技术实力较强的项目经理，与采购人共同统筹及协调一切与本项目有关的事项，领导并监督项目组中投标人人员的工作情况。与采购人定时审查及监督项目实施过程，处理项目实施中的各项变更事宜。投标人应当出具针对本项目的项目管理方案，方案能够保障项目进度及组织计划，确保人员配备合理、计划措施得当，能够提供有效的质量及风险识别措施以及质量及风险控制措施保证项目的质量及稳定性。

4.3技术团队

中标人应提供足够人员用于本项目的升级改造，包括但不限于管理人员、技术开发人员、后期维护人员等。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统项目管理师 | 项目经理 | 项目经理应具备信息系统项目管理师资格证书。 | 是 |
| 2 | 高级信息技术专业人员 | 高级技术人员 | 具有计算机技术与软件专业技术高级资格证书（包括信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师） | 是 |
| 3 | 中级信息技术专业人员 | 技术人员 | 具有计算机技术与软件专业技术中级资格证书（包括软件评测师、软件设计师、软件过程能力评估师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师） | 是 |
| 4 | 初级信息技术专业人员 | 普通技术人员 | 具有计算机技术与软件专业技术初级资格证书（包括程序员、信息系统运行管理员） | 是 |

5管理实施要求

1.本项目要求30天内完成项目实施上线及项目终验，包括需求分析、概要设计、代码开发、软件测试、上线部署实施、验收等阶段。

2.项目实施地点为国家税务总局吉林省税务局。

3.项目实施范围为运维监控服务平台升级改造服务。

4.项目实施管理要求如下：

中标人制定行之有效的项目实施管理方案，应包括但不限于项目计划管理、项目进度管理、项目质量管理。投标人需采用国际通用的软件工程实施和项目管理方法，成立科学的项目人员团队，制定行之有效的项目计划管理方案，采用科学合理的方法确定进度目标，提供完整的质量保证体系，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制。

6保密要求

投标人及参与项目的所有人员应严格遵守招标人的保密要求，签订保密协议，参与人员由投标人担保；招标人提供的资料，投标人不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应按照国家有关规定承担保密义务。

1.双方应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

2.投标人在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定:

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播用户方的信息;

（2）未经用户方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制;

（3）未经用户方书面许可，不得将信息以任何方式(如 E-mail)携带出甲方场所;

（4）未经用户方书面许可，不得将信息透露给任何其他人;

（5） 用户方以书面形式提出的其他保密措施。

3.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

4.双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给对方造成的经济损失。

7知识转移要求

投标人须按照国家税务总局吉林省税务局相关管理规程和要求，将项目执行过程所涉及的相关知识和工作文档按照招标人提出的质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，并按照要求转移给招标人。具体要求如下：

1.投标人须将项目实施过程中出具的文档等形式转移给招标人，并将项目所涉及的其他各类工作文档按照要求进行移交归档。

2.项目实施过程中，为确保移交文档的一致性和完整性，投标人须按照项目实施计划，分层次、分阶段进行项目文档提交。

3.项目结束时，投标人须按照项目要求及时向招标人移交项目所有相关文档。

8风险管控要求

1.风险管控总体要求

项目实施期间，投标人须做好升级改造过程中各项安全保障工作，对系统升级改造过程制定风险管控预案和防范措施。

2.风险管控具体要求

（1）技术风险管理

投标人应充分预估项目实施中存在的技术风险，包括并不限于：需求开发、功能测试、安装部署、试运行等方面可能存在的风险，制定可靠的技术管理保障措施。

（2）操作风险管理

投标人应充分预估项目实施中人员技术服务存在的操作风险，包括并不限于：人为错误、账户权限管理不当、服务流程不规范等，制定可靠的升级改造保障措施。

9履约验收要求

9.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 终期验收 | 自合同签订之日起30日内完成全部升级改造内容，由中标人提出验收申请，由采购方根据税务信息化项目管理相关要求组织验收。 |

9.2具体要求

1.验收标准

需求部门确定履约验收参与部门和人员，成立验收小组，根据采购文件及合同对履约验收的具体要求制定验收方案，验收标准应当符合采购文件及合同约定内容。验收结束后，验收小组应当出具验收意见，列明验收标准、验收情况及验收结论。

2.验收条件

本项目必须符合采购人招标要求方可进行项目验收。采购人制定验收计划和方案，投标人按采购人要求提供验收资料等，经采购人审核通过后组织召开验收会一次验收。

3.验收交付物：

（1）合同书（复印件）；

（2）项目工作总结（加盖公章）；

（3）项目需求分析报告终稿；

（4）项目概要设计、详细设计终稿（包括安全设计文档）；

（5）项目建设报告，包括目标实现情况、计划进度执行情况等；

（6）系统测试报告，包括性能测试和功能测试的方案、用例、结果和反馈等；

（7）用户操作手册；

（8）项目源代码及注释；

（9）接口协议及注释；

（10）信息系统源代码审计报告（内外网均需要提交），相关费用由投标人承担；

（11）漏洞扫描和安全基线报告；

（12）内控内生化方案（包括内控内生化方案中的各项功能，是否事前预警、事中阻断、事后筛查等风险防控措施能够嵌入到软件中，保证正常运行。）；

（13）内控内生化报告；

（14）必要时，需要提供项目费用使用情况；

（15）若项目为公开招标，提供相关招标文件。

10其他要求

10.1必备要求

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.1.2★税收信息化项目廉政要求

中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

一、积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

二、健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

三、杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为:

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

四、信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

五、自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

六、举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：________________________

法定代表人或授权代表签字：_______________

日期：XX年XX月XX日

备注：本承诺书一式两份，一份由承诺单位留存，另一份交税务部门备案。

项目终验前提交《税务信息化项目服务商廉政反馈书》

税务信息化廉政情况反馈书

| 项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称（编号） | XXX税务信息化项目 项目编号 |
| 服务商名称 | XXX公司 |
| 联系人及电话 | 联系人： 职务： 电话：123-4567890 |
| 项目情况概述 |  |
| 廉洁承诺履行情况 |  |
| 反馈项 | 反馈内容 |
| 杜绝商业贿赂 | 向税务工作人员及其家属赠送礼品、礼金或提供任何形式的宴请、娱乐活动情况。 |
| 规范经营活动 | 按照合同要求，按时完成各阶段任务，确保项目质量和进度情况。 |
| 公开透明合作 | 在项目实施过程中保持信息公开透明，主动接受相关部门的监督和检查情况。 |
| 税务人员履职期间廉政情况 |  |
| 税务人员履职过程存在违纪违规行为 | 否 |
|  | 是（说明具体情况） |

提交单位（盖章）：XXX公司

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：XX年XX月XX日

10.1.3★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

（一）厂商及人员安全管理需求

1.供应链厂商和人员要遵守国家网络安全政策法规和税务机关各项网络安全规章制度情况，供应链厂商要与税务机关签订《厂商网络安全承诺书》，向税务机关提交供应链厂商人员的《个人网络安全承诺书》及《无犯罪记录证明》。

2.供应链厂商要配合税务机关对涉及税务机关税务信息化项目（以下简称项目）的人员做好背景审查。

3.供应链厂商要定期对聘用离职税务人员情况进行排查，建立相关资料档案，确保人员安全可信。

4.供应链厂商要建立网络安全负责人制度，并配备一名具备独立决策能力并保持相对稳定的负责人，在项目实施的全过程负责网络安全和数据安全工作，组织落实各项网络安全和数据安全要求。

5.供应链厂商在项目实施前，要对参与人员开展网络和数据安全法律法规、税务机关供应链厂商及人员网络数据相关安全守则、安全技能、保密常识等方面的教育培训并考核合格；在项目开展期间，供应链厂商要定期开展相关培训、考核及警示教育，供应链厂商要通过教育培训不断提高厂商人员的网络和数据安全意识及保密意识。供应链厂商要对在项目开展期间离开涉及税务项目的人员进行离项审计。

6.供应链厂商要及时向税务机关报告可能发生影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

7.供应链厂商要在项目启动前向税务机关提供基于项目场景的供应链《安全事件应急响应预案》，明确相关职责和应急处置流程；供应链厂商每年要向税务机关报送《供应链厂商应急演练记录》，确保快速有效处置供应链安全事件。

8.供应链厂商及人员要严格遵守采购合同、协议、承诺书等文件中的安全相关条款。

9.供应链厂商要按照税务机关相关要求，对关键信息基础设施和重要信息系统进行自查，不利用提供产品和服务的便利条件非法获取数据、非法控制和操纵设备，不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

10.供应链厂商要加强人员违规违纪管理，对违规违纪行为按签订合同、协议、承诺书等相关条款进行处理，建立《违规违纪管理档案表》。对涉嫌违法犯罪的人员，要主动依照相应法律法规移交有关部门处理。

11.供应链厂商要严格落实风险控制、审计巡查、应急处置等方面的工作要求，确保系统安全稳定运行。供应链厂商要按着各项要求，撰写《年度供应链安全自查报告》并提交税务机关。

（二）进驻税务机关办公安全管理需求

1.供应链厂商要加强驻场办公人员在日常工作中的行为安全管理，严格遵守运维场地管理规定及税务机关基础设施（机房）管理制度。

2.驻场办公人员进驻运维场地期间不得携带个人电脑、个人存储介质（U盘）、未授权软件安装包等工具。

3.驻场办公人员未经授权不允许访问、维护、维修基础设施。

4.驻场办公人员严禁私自使用运维终端打印及刻录输出数据。

5.驻场办公人员不得向第三方提供基础设施、场地设计图、设备部署图等有关信息。

6.驻场办公人员使用的终端必须安装防病毒软件，定期开展终端病毒查杀，并形成病毒查杀文档。

7.驻场办公人员不得将工作数据、工作内容、工作环境等任何与工作有关的信息传播至QQ、微信或任何与工作无关的地方。

（三）开发建设安全管理需求

1.供应链厂商的软件研发工作场所需安全可控可信，要搭建专用的开发测试环境，配置安全可信的开发管理工具，设置可靠的权限管理策略，确保项目研发安全可控。

2.供应链厂商在税务机关提供场所开展软件开发测试工作时，网络安全负责人要严格管理本单位人员，严禁供应链厂商人员使用自带电脑和移动存储介质，严禁私自变更办公场所和办公设备，严禁安装非必要的应用程序和组件，严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他开发测试资料。

3.供应链厂商要加强对提供的项目所涉软、硬件产品及服务的管理，产品及服务必须满足国家认可的网络安全规范和认证要求，供应链清单内的产品要具备销售许可证，定制开发软件必须开展网络安全“三同步”测评。采用源代码安全审计、开源组件安全检测、软件安全性深度测试等技术手段，对相关产品开展安全检查和技术检测，对存在的问题进行整改，最大限度消除风险隐患，并形成《供应链产品检查清单》，提交至税务机关。

4.供应链厂商对项目使用的重要供应链产品要定期核查，形成《供应链产品清单》。

5.供应链厂商要加强对引入的第三方组件的管理，配合税务机关做好安全风险评估、漏洞扫描，做好漏洞评估、漏洞修复和版本升级工作，形成《第三方组件清单》（可以将第三方组件内容加入《供应链产品清单》）和《安全风险分析报告》，及时更新第三方组件相关信息并报送税务机关，采取有效措施保障第三方组件安全。

6.供应链厂商禁止使用存在高安全风险隐患或已停止维护的第三方组件。

7.供应链厂商在产品中如使用了开源代码，应确保其符合开源许可协议要求。供应链厂商自行开发且多项目共用的基础框架及组件，一并参照管理。

8.供应链厂商在项目开发建设时，要配置独立的、与互联网隔离的内部代码管理平台,并开展安全审查。严禁将源代码上传第三方平台，严禁使用互联网代码托管平台。

9.供应链厂商在项目开发建设时，要搭建具备权限管控功能的统一版本控制系统，将全部源代码纳入管理，并制定安全编码规范，严禁开发人员未经授权或越权访问和违规开发。

10.供应链厂商要开展源代码安全自查工作，设置专用代码审计场所，采用工具与人工核查相结合的方式开展工作，形成《源代码审计报告》提交税务机关。审计过程要确保源代码不外泄，对审计中发现的问题要及时解决。

11.供应链厂商需要税务机关提供用于测试的脱敏数据时，应明确脱敏字段需求，要规范测试数据使用权限，切断数据拷出途径，确保测试数据安全。

12.供应链厂商要按照“三同步”工作要求，在应用系统开发上线前将《供应链产品清单》、《第三方组件使用清单》、《源代码审计报告》等相关内容，汇总至系统安全“三同步”材料一并提交税务机关审核，要从开发设计环节即全面落实安全管理要求。

（四）日常运维安全管理需求

1.供应链厂商人员开展工作所需的各类账户，要依据税务系统税费数据查询账号权限管理要求，按照最小化授权的原则，向税务机关提前申请，获得批准后方能使用，供应链厂商不得申请超出工作所需范围的账号权限。账户要采用实名制管理，准确填写厂商、姓名等基本信息，人员与账户一一对应，严禁用他人账户进行数据维护，严禁运维账户存在“一人多户”或“一户多人”情况。

2.供应链厂商要加强数据安全管理，规范供应链厂商人员的日常运维工作，不得擅自访问、修改或删除税费数据，严禁将生产环境的真实税费数据导入测试环境，测试系统中不能留有真实税费数据

3.供应链厂商及人员需要导出数据时要经过审批且符合规定，严禁私自导出数据。

4.供应链厂商及人员不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。

5.供应链厂商要及时发现风险隐患，对发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险，及时向税务机关报告，不得公开或向第三方提供。

6.供应链厂商要定期检查所使用产品及第三方组件，存在高危漏洞的应及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置；对于停止维护的产品及第三方组件，要评估是否存在高危漏洞，如存在无法修复的高危漏洞，要升级版本或更换产品及第三方组件。

10.1.4★信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

常驻运维人员不得在同一服务期内，为两个或以上信息化项目提供驻场、运维服务。

10.1.5其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

10.2知识产权要求

本项目所有知识产权归国家税务总局吉林省税务局所有。投标人需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由投标人承担。

10.3付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 中标供应商完成合同全部服务并经采购人验收合格后，中标供应商提出付款申请并出具合法等额发票后10个工作日内支付合同全款。 | 100.0 |

10.4技术和服务要求

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林省税务局2025年统一工作平台—市场主体准入E窗通子系统升级改造项目 | #项目实施过程 | #需求分析 | 了解客户的业务需求、目标和期望，包括软件要实现的功能、性能要求、使用场景等并进行需求文档产出。 | 提供承诺书 |
| 2 |  |  | #数据库设计 | 根据需求设计数据库结构，包括数据表的设计、字段类型和约束的确定、数据关系的建立等。 | 提供承诺书 |
| 3 |  |  | #界面设计 | 设计软件的用户界面，包括界面布局、色彩搭配、交互方式等。 | 提供承诺书 |
| 4 |  |  | #软件开发 | 选择适合的开发工具与技术，按照设计方案进行代码编写，实现软件的各个功能模块。 | 提供承诺书 |
| 5 |  |  | #软件测试 | 完成单元测试、联调测试、压力测试工作。 | 提供承诺书 |
| 6 |  |  | #软件测试 | 配合完成安全测试工作，包括配合开展安全漏洞扫描，完成安全漏洞修复等。 | 提供承诺书 |
| 7 |  |  | #部署上线 | 将项目打包成可部署形式，部署到目标环境中，并完成上线检查、冒烟测试等。 | 提供承诺书 |
| 8 |  |  | #质量控制 | 必须严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果，以具体的量化标准衡量，按照软件项目管理规范来实施。 | 提供承诺书 |
| 9 |  |  | #项目管理 | 严格规范项目日常管理全过程。在整个软件开发过程中，需要进行有效的项目管理。 | 提供承诺书 |
| 10 |  |  | #制定项目计划 | 明确项目的目标、任务、时间表、资源需求等，制定详细的项目计划。 | 提供承诺书 |
| 11 |  |  | #团队管理 | 组建合适的开发团队，明确团队成员的职责和分工，进行有效的沟通和协作。 | 提供承诺书 |
| 12 |  |  | #风险管理 | 识别项目中的风险因素，制定风险应对策略，降低项目风险。 | 提供承诺书 |
| 13 |  |  | #质量管理 | 建立质量管理体系，确保软件的质量符合要求。 | 提供承诺书 |
| 14 |  |  | #进度控制 | 监控项目的进度，及时调整计划，确保项目按时完成。 | 提供承诺书 |
| 15 |  | #业务需求 | #数据同步链路建设 | 搭建数据同步应用服务器，按照总局方案搭建数据同步链路SS96_2,源端为ORACLE数据库，目标端为应用系统云上汇聚区Postgre数据库。 | 提供承诺书 |
| 16 |  |  | #数据初始化 | 对下面的数据表进行全量数据初始化。 | 提供承诺书 |
| 17 |  |  | #数据增量同步 | 实现实时增量数据同步。 | 提供承诺书 |
| 18 |  |  | #数据同步监控 | 每天三次监控数同步情况，并及时进行问题处理。 | 提供承诺书 |
| 19 |  |  | #信息共享接口改造 | 与市监部门对企业、个体工商户智能开业所需数据项逐一核对，保证每项数据的准确性，如有缺失数据项，两端同时进行改造。 | 提供承诺书 |
| 20 |  |  | #数据处理转换 | 对于税务端与市监端代码表不一致的情况，双方制定标准的代码对应关系，各自对需要的代码进行对照转换。 | 提供承诺书 |