招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局吉林省税务局2025年办税服务厅综合管理系统-自助办税终端系统运维项目

项目编号：JL2025-ZXGK-C0056-B00

国家税务总局吉林省税务局

2025年8月

目 录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目目的、意义及背景	3

1.2项目内容	3

1.2.1项目建设思路	3

1.2.2采购内容	3

1.2.3项目实施要求	3

1.2.4系统情况	4

1.3其他要求	4

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	4

2投标/响应要求	4

2.1对供应商的要求	4

2.1.1必备资质	4

2.1.2优选资质/优选指标	5

2.1.3是否允许联合体	5

2.1.4是否专门面向中小企业	5

2.1.5其他要求	5

2.2技术部分投标/响应内容	5

2.2.1技术投标/响应总要求	5

2.2.2投标/响应方案要求	5

3项目需求	6

3.1总体要求	6

3.2服务内容和要求	6

3.2.1技术和服务客观指标	6

3.2.2技术和服务其他要求	7

4人员要求	7

4.1总体要求	7

4.2管理团队	7

4.2.1项目总监	7

4.2.2项目经理	7

4.3技术团队	8

4.4优选资质/优选指标	8

5管理实施要求	8

6保密要求	9

7知识转移要求	10

8风险管控要求	10

9履约验收要求	10

9.1总体要求	10

9.2具体要求	10

10其他要求	10

10.1必备要求	10

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求	11

10.1.2★供应链安全管理要求	11

10.1.3★信息化服务运维人员要求	14

10.1.4★税收信息化服务商廉政要求	14

10.1.5其他	16

10.2知识产权要求	17

10.3付款安排建议	17

10.4“满足指标要求情况”内容（概括版）	17

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

自助办税终端作为税务系统面向纳税人缴费人的直接媒介和服务窗口，是现行办税模式下重要的服务平台，为保障自助办税终端充分发挥功能效用，确保自助办税终端系统安全运行，为纳税人缴费人提供自助办理涉税（费）事项，全面监控自助办税终端系统所涉应用信息系统运行情况，在提高整体运行效率的同时，确保应用信息系统应用性能最大程度满足设计要求，建立应用信息系统保障机制，保证全省各级税务机关及纳税人涉税业务顺利开展。

1.2项目内容

1.2.1项目建设思路

为保障系统平稳运行，采购驻场服务人员，保证全省各级税务机关及纳税人涉税业务顺利开展。

1.2.2采购内容

项目主要内容：为保障系统平稳运行，保障自助办税终端系统相关业务可以正常开展，本项目拟采购驻场运维人员共计3人。

服务期限：2025年12月31日至2026年12月30日。

服务地点：国家税务总局吉林省税务局指定办公地点。

服务范围：国家税务总局吉林省税务局指定服务范围。

1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

国家税务总局吉林省税务局指定范围。

1.2.3.2实施时间要求

系统运维服务期为2025年12月31日至2026年12月30日。

1.2.3.3实施地点要求

国家税务总局吉林省税务局指定地点。

1.2.4系统情况

1.2.4.1现有软件系统的主要功能

吉林省自助办税终端系统现已实现6大类功能，分别为申报缴款类、登记类、证明打印类、综合查询类、发票类、实名制类，涵盖身份证件打印、发票领用代开、增值税申报、零申报、税费清缴、纳税人体检、个税证明、清税证明等实用功能共计40余项。

1.2.4.2业务和技术体系架构及部署

自助办税终端系统在操作系统上，采用Linux操作系统。在数据库上，采用oracle数据库。在应用开发框架上，采用J2EE框架。客户端应用的兼容性，客户端主要是采用C/S开发模式，通过程序进行访问，管理端主要是采用B/S的开发模式，可以通过浏览的方式进行访问。目前所有的电脑及各大厂商的浏览器，如IE7以上版本，360浏览器，谷歌浏览器等等，都支持程序访问及HTML5的应用。整体部署主要涉及办税服务厅及省局两个层次。省局需要部署平台应用服务器、oracle数据库服务器，支撑全省各级单位大厅终端系统的运行和管理。各办税服务厅不需要再另外部署服务器，纳税人、缴费人日常通过自助办税终端设备使用自助办税终端系统即可。

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

无。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

（1）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）★2024年度经会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、利润表(损益表、收益表)、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（复印件）；开业不满一年的提供验资报告或银行出具的资信证明或公司成立之日后的财务报表（复印件）；财务报告中要求提供内容为实质性要求条款(即重要条款)，缺少相关资料，在评标时将其视为无效投标。

（3）★近6个月内至少两个月依法缴纳税收的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（4）★近6个月内至少两个月依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（5）★参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

（6）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 颁发ISO27001信息安全管理体系证书的认证机构必须是经过CNCA国家认证监督委员会(认监委)认可的认证机构方可在国内进行审核发证，所有通过认证且合法的证书均可在CNCA的网站上进行查询。 |
| 2 | 具有ISO9000系列质量认证证书 | 颁发ISO9000系列质量认证证书的认证机构必需是经过CNCA国家认证监督委员会(认监委)认可的认证机构方可在国内进行审核发证，所有通过认证且合法的证书均可在CNCA的网站上进行查询。 |
| 3 | 具有ISO20000信息技术服务管理体系资质 | 颁发ISO9000系列质量认证证书的认证机构必需是经过CNCA国家认证监督委员会(认监委)认可的认证机构方可在国内进行审核发证，所有通过认证且合法的证书均可在CNCA的网站上进行查询。 |

2.1.2.2成功案例

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担实施的类似应用信息系统运维服务项目成功案例。

2.1.3是否允许联合体

是

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

无。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

投标人必须针对招标文件(技术部分)中有关章节的需求逐个或分块作出实质性响应，“是否需要证明材料”项填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或产品说明书或承诺书，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

1.项目管理实施方案

2.运维服务方案

3.应急及安全保障方案

4.保密方案

5.验收方案

3项目需求

3.1总体要求

本次系统运维工作需保障自助办税终端系统安全、平稳运行。保证纳税人自助办税业务正常开展。

3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、▲为一般服务内容。

3.2.1技术和服务客观指标

3.2.1.1服务1

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务要求 | 技术和服务其他要求 | 中标供应商运维工作时间，应充分考虑吉林省税务局各市（州）局工作时间的差异，保障基层人员能够及时找到人员进行问题处理及咨询，同时，实行5*8工作制保障系统运行，重点监控系统平台及应用信息系统层面，并根据局方实际工作需要，参与包括节假日在内的各类加班和值班。 | # | 是 |
| 2 | 运维服务要求 | 操作类问题处理 | 针对有共性的问题应该进行提炼和总结，并维护到知识库中。 | # | 是 |
| 3 | 运维服务要求 | 系统故障处理 | 属于硬件发生故障、系统软件本身问题等原因的，由局方协助共同分析解决。故障判断时，涉及第三方故障原因的，应通过局方协调第三方公司，以便明确原因、避免故障的重复发生。 | # | 是 |
| 4 | 运维服务要求 | 主机日常维护 | 维护人员按要求对各类数据进行备份 | # | 是 |
| 5 | 运维服务要求 | 操作类问题处理 | 纳税人对自助办税终端系统业务的基本操作和业务流程操作不熟悉，造成业务处理无法正常进行时，针对这些问题，运维人员将通过固话、电话等线上指导操作人员完成操作。 | # | 是 |
| 6 | 运维服务要求 | 程序问题处理 | 包括程序错误和程序优化，如软件处理方式与实际的业务处理方式不符或者软件性能已经不能满足正常的使用等等。 应用信息系统版本由吉林省税务局总体控制，运维人员不得修改程序。运维人员接收到问题，并确认是程序错误后，应向用户给出临时解决办法，并将问题提交给运维团队。由运维团队全体成员确认后，通过表单提交局方负责人，由局方业务人员根据情况与运维人员共同制定处理方案解决。 | # | 是 |
| 7 | 运维服务要求 | 业务问题处理 | 运维人员首先要记录问题的内容、提出人及联系方式，经确认是当前未能明确的业务问题时，转发运维管理部门或相关处室，运维管理部门或相关处室反馈后，运维人员通过电话、运维平台等反馈给问题提交人。 | # | 是 |
| 8 | 运维服务要求 | 数据修改类问题处理 | 日常运维过程中，如出现需要对系统后台数据进行修改或调整的情况。运维人员应遵循相应的审批流程后，进行修改操作。 | # | 是 |
| 9 | 运维服务要求 | 主机日常维护 | 主机监控指标（CPU利用率、磁盘I/O等）及正常范围。维护人员每日对主机进行定时采样并记录； | # | 是 |
| 10 | 运维服务要求 | 主机日常维护 | 当维护人员发现可能影响系统运行的征兆时，及时通知局方运维负责人。如需停机维护，由运维人员提交《维护申请》，说明维护原因、影响范围、工作计划，经局方运维负责人同意后进行维护； | # | 是 |
| 11 | 运维服务要求 | 主机日常维护 | 维护人员按要求提交《主机运行情况报告》，报告系统汇报主机该时间段内运行情况，并对发现的问题提出解决建议； | # | 是 |
| 12 | 运维服务要求 | 数据库日常维护 | 定期对影响应用信息系统的数据库各部分（包括：实例状况、日志、表空间、文件空间、监听）进行检查，并记录检查情况； | # | 是 |
| 13 | 运维服务要求 | 数据库日常维护 | 定期收集反映数据库运行情况的数据，监控数据库运行效率； | # | 是 |
| 14 | 运维服务要求 | 数据库日常维护 | 当发现可能影响自助办税终端系统运行的征兆时，及时通知运维负责人。如需停机维护，由运维人员提交《停机申请》，说明维护原因、影响范围、工作计划，经局方负责人同意后，尽量在不影响系统正常运行的情况下调整数据库，保证系统稳定运行； | # | 是 |
| 15 | 运维服务要求 | 数据库日常维护 | 每天检查数据备份情况，保证数据备份完整可用，以备紧急情况下对系统的快速恢复，并配合局方做好自助办税终端系统灾备建设与恢复演练工作； | # | 是 |
| 16 | 运维服务要求 | 数据库日常维护 | 按要求汇报数据库该时间段内运行情况，并对发现的问题提出解决建议；数据库实例的安装、升级等其他日常性维护工作。 | # | 是 |
| 17 | 运维服务要求 | 系统故障处理 | 当自助办税终端系统及配套设备出现程序错误或运行环境故障时，运维人员应在第一时间做出响应，并立即启动相应的处理流程，通知局方负责人，详细描述故障现象和可能的发生原因以及建议的解决办法，首先保证系统能在最短的时间内恢复基本运行。 | # | 是 |
| 18 | 运维服务要求 | 系统定期健康检查 | 按要求组织相关的技术专家组对主机、操作系统、数据库、中间件等系统运行环境进行健康检查，并形成健康检查报告。 | # | 是 |
| 19 | 运维服务要求 | 系统调整和优化 | 能够根据业务需求的变动，进行系统再部署、数据调整、配置调整、操作系统的补丁升级等。能够根据系统运行情况，对应用服务器、数据库配置、数据库脚本、系统资源等进行优化处理，使系统能够始终处于性能最佳的状态。 | # | 是 |
| 20 | 运维服务要求 | 系统调整和优化 | 能够为税务人员及纳税人提供技术支持服务，熟悉系统相关操作和业务流程，能够解决税务人员和纳税人反映的技术问题。 | # | 是 |

3.2.2技术和服务其他要求

中标供应商运维工作时间，应充分考虑吉林省税务局各市（州）局工作时间的差异，保障基层人员能够及时找到人员进行问题处理及咨询，同时，实行5*8工作制保障系统运行，重点监控系统平台及应用信息系统层面，并根据局方实际工作需要，参与包括节假日在内的各类加班和值班。

中标供应商派驻税务局方现场的运维技术人员，需列明主要工作资历，并详细说明拟承担的岗位、工作内容等。总驻场运维人数不少于3人。

4人员要求

4.1总体要求

本项目成立由国家税务总局吉林省税务局、投标人共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。投标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

中标人应根据项目需求建立项目团队，明确项目组人员的角色。相关人员资质应满足以下要求:

1.中标人应为本项目的实施工作配置相应资质和数量的人员，保证本项目按照建设时间安排如期完成，根据项目要求投入的项目

2.中标人选派的项目组成员应以专职为主，专职人员在项目实施期间不得兼任与本项目无关的其他工作。

3.投标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

4.2管理团队

4.2.1项目总监

无。

4.2.2项目经理

投标人须在项目建设中，选派工作责任心强技术水平高业务熟练管理经验丰富的专业技术人员担任项目经理。

4.3技术团队

中标人应为本项目的实施工作配置相应资质和数量的人员，保证本项目按照建设时间安排如期完成。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统项目管理师 | 项目经理 | 提供计算机技术与软件专业技术资格证书 | 是 |
| 2 | 技术人员 | 平台维护岗、数据维护岗、技术指导岗、应用监控岗 | 提供计算机技术与软件专业技术初级/中级/高级资格证书 | 是 |

5管理实施要求

1.项目实施总体要求如下：自签订合同之日起提供3名技术工程师驻场运维自助办税终端系统，确保系统安全、稳定运行。

2.项目实施地点为国家税务总局吉林省税务局。

3.项目实施范围为自助办税终端系统运维服务。

4.项目实施管理要求如下：

投标人制定行之有效的项目实施管理方案，应包括但不限于项目计划管理、项目进度管理、项目质量管理。投标人需采用国际通用的软件工程实施和项目管理方法，成立科学的项目人员团队，制定行之有效的项目计划管理方案，采用科学合理的方法确定进度目标，提供完整的质量保证体系，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制。

5.项目人员管理要求如下：

（1）投标人应为本项目的实施工作配备相应数量的人员。

（2）投标人须承诺向采购人提供有经验的项目实施队伍；

（3）采购人有对成交投标人所提供的实施人员进行审查的权利；

（4）投标人必须为本项目建立独立的技术服务组织，服从采购人的统一调度和管理。投标人应提供该组织的分工安排、详细的人员组成情况等。

6.安全及保密要求

项目合同期内，中标供应商要严格遵守局方的各项管理规章制度，做好数据保密和信息安全工作，严禁非法修改和外泄数据，因中标供应商工作人员人为造成数据和技术文档泄密的，中标供应商应承担全部责任。因工作失误造成重大故障损失的，或者对事故处理不当、不及时等造成税务局损失的，中标供应商应承担全部责任。

7.人员变动要求

中标供应商合同期内，投标时所列人员如有变化，需提前一个月向用户方提出人员变更申请，在确认不影响运维工作的情况下，经局方许可后，方可调换人员。并保证一段时间的并行转换期。

8.考核要求

中标供应商应严格按照采购方相关应用信息系统运维管理要求开展工作，接受采购方的定期考核，并承诺接受采购方考核要求。对采购方提出的按照考核成绩与合同款项支付挂钩的安排不提出异议。

9.服务响应时间要求

1.维护响应时间

支持类型 响应标准 备注

操作问题解答：现场及时答复

数据修改：小于2个工作日，从问题流转到中标供应商开始计算

2.故障响应时间

严重程度I：导致吉林省税务局的业务系统完全丧失服务功能，对业务至关重要的工作无法继续进行，如数据库主机宕。 非硬件故障和非系统软件本身BUG问题引起的宕机30分钟内恢复系统运行；

硬件故障和系统软件本身BUG问题应立即与局方协调，主机故障解决时间要视厂商解决时间。

严重程度Ⅱ：系统中关键功能实现错误，直接导致业务无法正常进行并且无补救措施。 立即响应，1小时内提出解决方案并解决问题。

严重程度Ⅲ ：系统中非关键功能实现错误，单一模块不能继续运转或错误，但不影响业务的正常进行。 立即响应，1小时内提出解决方案并解决问题。

严重程序Ⅳ ：系统中非关键功能实现错误，如系统操作时间过长，界面需要改进等，但不影响系统正常运转。 立即响应，1小时内提出解决方案并解决问题。

6保密要求

1.双方应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

2.投标人在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定:

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播用户方的信息;

（2）未经用户方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制;

（3）未经用户方书面许可，不得将信息以任何方式(如 E-mail)携带出甲方场所;

（4）未经用户方书面许可，不得将信息透露给任何其他人;

（5） 用户方以书面形式提出的其他保密措施。

3.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

4.双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给对方造成的经济损失。

7知识转移要求

本项目的运维过程若产生技术及管理文档，中标供应商应协助项目单位，负责建立、维护、交接项目运维过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

8风险管控要求

项目实施期间，投标人须做好安全保障工作，制定应急保障、安全保障防范措施，安全保障的措施包括：安全漏洞修复、人员的安全管理、资产安全管理、安全巡检、安全评估与加固、安全策略运营等；应急保障：充分考虑系统运行维护过程中可能发生的各种不确定因素，防范风险。

9履约验收要求

9.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 在完成项目服务期后，进行一次性系统运维工作验收。 |

9.2具体要求

本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作按采购人要求和相关规定执行。中标供应商应配合完成项目的验收工作，提交项目验收相关产出物，以税务信息化项目管理相关要求、招标文件要求、中标供应商投标文件及承诺、本项目合同约定标准组织验收，经采购人审核通过后组织召开验收会进行验收。

中标人提供的各类文档应内容完整、记录详细、描述清晰，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。产出物应提供电子版文件和纸质版文件，并保持版本一致。对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

验收申请资料包括但不限于以下内容：运维项目合同及附件、运维人员清单、运维工作计划、运维工作实施流程、运维工作量记录（实际发生）、运维工作周报告、运维工作月报告、运维工作年度报告、运维问题记录、巡检记录等运维过程当中的相关文档。

10其他要求

10.1必备要求

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.1.2★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

一、厂商及人员安全管理需求

1.供应链厂商和人员要遵守国家网络安全政策法规和税务机关各项网络安全规章制度情况，供应链厂商要与税务机关签订《厂商网络安全承诺书》，向税务机关提交供应链厂商人员的《个人网络安全承诺书》及《无犯罪记录证明》。

2.供应链厂商要配合税务机关对涉及税务机关税务信息化项目（以下简称项目）的人员做好背景审查。

3.供应链厂商要定期对聘用离职税务人员情况进行排查，建立相关资料档案，确保人员安全可信。

4.供应链厂商要建立网络安全负责人制度，并配备一名具备独立决策能力并保持相对稳定的负责人，在项目实施的全过程负责网络安全和数据安全工作，组织落实各项网络安全和数据安全要求。

5.供应链厂商在项目实施前，要对参与人员开展网络和数据安全法律法规、吉林省税务系统信息化供应链厂商及人员网络数据安全守则、安全技能、保密常识等方面的教育培训并考核合格；在项目开展期间，供应链厂商要定期开展相关培训、考核及警示教育，供应链厂商要通过教育培训不断提高厂商人员的网络和数据安全意识及保密意识。供应链厂商要对在项目开展期间离开涉及税务项目的人员进行离项审计。

6.供应链厂商要及时向税务机关报告可能发生影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

7.供应链厂商要在项目启动前向税务机关提供基于项目场景的供应链《安全事件应急响应预案》，明确相关职责和应急处置流程；供应链厂商每年要向税务机关报送《供应链厂商应急演练记录》，确保快速有效处置供应链安全事件。

8.供应链厂商及人员要严格遵守采购合同、协议、承诺书等文件中的安全相关条款。

9.要求对关键信息基础设施和重要信息系统进行自查，不利用提供产品和服务的便利条件非法获取数据、非法控制和操纵设备，不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

10.供应链厂商要加强人员违规违纪管理，对违规违纪行为按签订合同、协议、承诺书等相关条款进行处理，建立《违规违纪管理档案表》。对涉嫌违法犯罪的人员，要主动依照相应法律法规移交有关部门处理。

11.供应链厂商要严格落实风险控制、审计巡查、应急处置等方面的工作要求，确保系统安全稳定运行。供应链厂商要按着各项要求，撰写《年度供应链安全自查报告》并提交税务机关。

二、进驻税务机关办公安全管理需求

1.供应链厂商要加强驻场办公人员在日常工作中的行为安全管理，严格遵守运维场地管理规定及税务机关基础设施（机房）管理制度。

2.驻场办公人员进驻运维场地期间不得携带个人电脑、个人存储介质（U盘）、未授权软件安装包等工具。

3.驻场办公人员未经授权不允许访问、维护、维修基础设施。

4.驻场办公人员严禁私自使用运维终端打印及刻录输出数据。

5.驻场办公人员不得向第三方提供基础设施、场地设计图、设备部署图等有关信息。

6.驻场办公人员使用的终端必须安装防病毒软件，定期开展终端病毒查杀，并形成病毒查杀文档。

7.驻场办公人员不得将工作数据、工作内容、工作环境等任何与工作有关的信息传播至QQ、微信或任何与工作无关的地方。

三、日常运维安全管理需求

1.供应链厂商人员开展工作所需的各类账户，要依据税务系统税费数据查询账号权限管理要求，按照最小化授权的原则，向税务机关提前申请，获得批准后方能使用，供应链厂商不得申请超出工作所需范围的账号权限。账户要采用实名制管理，准确填写厂商、姓名等基本信息，人员与账户一一对应，严禁用他人账户进行数据维护，严禁运维账户存在“一人多户”或“一户多人”情况。

2.供应链厂商要加强数据安全管理，规范供应链厂商人员的日常运维工作，不得擅自访问、修改或删除税费数据，严禁将生产环境的真实税费数据导入测试环境，测试系统中不能留有真实税费数据

3.供应链厂商及人员需要导出数据时要经过审批且符合规定，严禁私自导出数据。

4.供应链厂商及人员不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。

5.供应链厂商要及时发现风险隐患，对发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险，及时向税务机关报告，不得公开或向第三方提供。

6.供应链厂商要定期检查所使用产品及第三方组件，存在高危漏洞的应及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置；对于停止维护的产品及第三方组件，要评估是否存在高危漏洞，如存在无法修复的高危漏洞，要升级版本或更换产品及第三方组件。

10.1.3★信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

同一驻场运维人员在同一服务期内不得为两个或以上信息化项目提供驻场服务。

10.1.4★税收信息化服务商廉政要求

中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

一、积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

二、健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

三、杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为:

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

四、信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

五、自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

六、举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：________________________

法定代表人或授权代表签字：_______________

日期：XX年XX月XX日

备注：本承诺书一式两份，一份由承诺单位留存，另一份交税务部门备案。

项目终验前提交《税务信息化项目服务商廉政反馈书》

税务信息化廉政情况反馈书

| 项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称（编号） | XXX税务信息化项目 项目编号 |
| 服务商名称 | XXX公司 |
| 联系人及电话 | 联系人： 职务： 电话：123-4567890 |
| 项目情况概述 |  |
| 廉洁承诺履行情况 |  |
| 反馈项 | 反馈内容 |
| 杜绝商业贿赂 | 向税务工作人员及其家属赠送礼品、礼金或提供任何形式的宴请、娱乐活动情况。 |
| 规范经营活动 | 按照合同要求，按时完成各阶段任务，确保项目质量和进度情况。 |
| 公开透明合作 | 在项目实施过程中保持信息公开透明，主动接受相关部门的监督和检查情况。 |
| 税务人员履职期间廉政情况 |  |
| 税务人员履职过程存在违纪违规行为 | 否 |
|  | 是（说明具体情况） |

提交单位（盖章）：XXX公司

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：XX年XX月XX日

10.1.5其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

10.2知识产权要求

本项目所有知识产权归国家税务总局吉林省税务局所有。投标人需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由投标人承担。

10.3付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 2026年6月30日前，中标供应商提出付款申请并出具合法等额发票后10个工作日内支付合同金额的50%； | 50.0 |
| 第2次付款 | 服务期结束，项目验收合格后，中标供应商提出付款申请并出具合法等额发票后10个工作日内支付合同金额的50%。 | 50.0 |

10.4“满足指标要求情况”内容（概括版）

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助办税终端系统运维服务 | # | 操作类问题处理 | 操作类问题处理：纳税人对自助办税终端系统业务的基本操作和业务流程操作不熟悉，造成业务处理无法正常进行时，针对这些问题，运维人员将通过固话、电话等线上指导操作人员完成操作。 | 提供承诺书 |
| 2 |  | # | 操作类问题处理 | 针对有共性的问题应该进行提炼和总结，并维护到知识库中。 | 提供承诺书 |
| 3 |  | # | 程序问题处理 | 程序问题处理：包括程序错误和程序优化，如软件处理方式与实际的业务处理方式不符或者软件性能已经不能满足正常的使用等等。 应用信息系统版本由吉林省税务局总体控制，运维人员不得修改程序。运维人员接收到问题，并确认是程序错误后，应向用户给出临时解决办法，并将问题提交给运维团队。由运维团队全体成员确认后，通过表单提交局方负责人，由局方业务人员根据情况与运维人员共同制定处理方案解决 | 提供承诺书 |
| 4 |  | # | 业务问题处理 | 业务问题处理：运维人员首先要记录问题的内容、提出人及联系方式，经确认是当前未能明确的业务问题时，转发运维管理部门或相关处室，运维管理部门或相关处室反馈后，运维人员通过电话、运维平台等反馈给问题提交人 | 提供承诺书 |
| 5 |  | # | 数据修改类问题处理 | 数据修改类问题处理：日常运维过程中，如出现需要对系统后台数据进行修改或调整的情况。运维人员应遵循相应的审批流程后，进行修改操作 | 提供承诺书 |
| 6 |  | # | 主机日常维护 | 主机日常维护：主机监控指标（CPU利用率、磁盘I/O等）及正常范围。维护人员每日对主机进行定时采样并记录 | 提供承诺书 |
| 7 |  | # | 主机日常维护 | 维护人员按要求对各类数据进行备份 | 提供承诺书 |
| 8 |  | # | 维护申请 | 主机日常维护：当维护人员发现可能影响系统运行的征兆时，及时通知局方运维负责人。如需停机维护，由运维人员提交《维护申请》，说明维护原因、影响范围、工作计划，经局方运维负责人同意后进行维护； 维护人员按要求对各类数据进行备份 | 提供承诺书 |
| 9 |  | # | 主机运行情况报告 | 主机日常维护：维护人员按要求提交《主机运行情况报告》，报告系统汇报主机该时间段内运行情况，并对发现的问题提出解决建议 | 提供承诺书 |
| 10 |  | # | 数据库日常维护 | 数据库日常维护：定期对影响应用信息系统的数据库各部分（包括：实例状况、日志、表空间、文件空间、监听）进行检查，并记录检查情况 | 提供承诺书 |
| 11 |  | # | 数据库日常维护 | 数据库日常维护：定期收集反映数据库运行情况的数据，监控数据库运行效率 | 提供承诺书 |
| 12 |  | # | 数据库调整 | 数据库日常维护：当发现可能影响自助办税终端系统运行的征兆时，及时通知运维负责人。如需停机维护，由运维人员提交《停机申请》，说明维护原因、影响范围、工作计划，经局方负责人同意后，尽量在不影响系统正常运行的情况下调整数据库，保证系统稳定运行 | 提供承诺书 |
| 13 |  | # | 数据备份 | 数据库日常维护：每天检查数据备份情况，保证数据备份完整可用，以备紧急情况下对系统的快速恢复，并配合局方做好自助办税终端系统灾备建设与恢复演练工作 | 提供承诺书 |
| 14 |  | # | 日常性维护工作 | 数据库日常维护：按要求汇报数据库该时间段内运行情况，并对发现的问题提出解决建议；数据库实例的安装、升级等其他日常性维护工作 | 提供承诺书 |
| 15 |  | # | 系统故障处理 | 系统故障处理:当自助办税终端系统及配套设备出现程序错误或运行环境故障时，运维人员应在第一时间做出响应，并立即启动相应的处理流程，通知局方负责人，详细描述故障现象和可能的发生原因以及建议的解决办法，首先保证系统能在最短的时间内恢复基本运行。 | 提供承诺书 |
| 16 |  | # | 系统故障处理 | 属于硬件发生故障、系统软件本身问题等原因的，由局方协助共同分析解决。故障判断时，涉及第三方故障原因的，应通过局方协调第三方公司，以便明确原因、避免故障的重复发生。 | 提供承诺书 |
| 17 |  | # | 系统定期健康检查 | 系统定期健康检查:按要求组织相关的技术专家组对主机、操作系统、数据库、中间件等系统运行环境进行健康检查，并形成健康检查报告 | 提供承诺书 |
| 18 |  | # | 补丁升级及优化工作 | 能够根据业务需求的变动，进行系统再部署、数据调整、配置调整、操作系统的补丁升级等。能够根据系统运行情况，对应用服务器、数据库配置、数据库脚本、系统资源等进行优化处理，使系统能够始终处于性能最佳的状态 | 提供承诺书 |
| 19 |  | # | 技术支持服务 | 能够为税务人员及纳税人提供技术支持服务，熟悉系统相关操作和业务流程，能够解决税务人员和纳税人反映的技术问题 | 提供承诺书 |
| 20 |  | # | 技术和服务其他要求 | 中标供应商运维工作时间，应充分考虑吉林省税务局各市（州）局工作时间的差异，保障基层人员能够及时找到人员进行问题处理及咨询，同时，实行5*8工作制保障系统运行，重点监控系统平台及应用信息系统层面，并根据局方实际工作需要，参与包括节假日在内的各类加班和值班。 | 提供承诺书 |