招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局吉林省税务局2025年省局机关搬迁系统集成服务项目

项目编号：JL2025-ZXGK-C0020-B00

国家税务总局吉林省税务局

2025年5月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1项目建设思路	4

1.2.2采购内容	5

1.2.3项目实施要求	5

2投标/响应要求	5

2.1对供应商的要求	5

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	6

2.1.3是否允许联合体	7

2.1.4是否专门面向中小企业	7

2.1.5其他要求	7

2.2技术部分投标/响应内容	7

2.2.1技术投标/响应总要求	7

2.2.2投标/响应方案要求	8

3项目需求	8

3.1总体要求	8

3.2服务内容和要求	8

3.2.1技术和服务客观指标	8

3.2.2技术和服务其他要求	12

3.2.2.1. 临时办公区网络集成项目	12

3.2.2.2. 拆除与恢复	13

3.2.2.3. 搬回后办公室内线路铺设	13

3.2.2.4.  表格说明：	14

4人员要求	17

4.1总体要求	17

4.2管理团队	17

4.2.1项目经理	17

4.3技术团队	17

4.4优选资质/优选指标	17

5管理实施要求	18

6保密要求	18

7知识转移要求	19

8风险管控要求	19

8.1★税务信息化廉政情况反馈书	21

8.2★税务信息化服务商廉洁承诺书	22

9履约验收要求	24

9.1总体要求	24

9.2具体要求	25

10其他要求	25

10.1必备要求	25

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求	25

10.1.2★供应链安全管理要求	25

10.1.3★信息化服务运维人员要求	26

10.1.4其他	27

10.2知识产权要求	27

10.3付款安排建议	28

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

省局南湖大路办公楼主楼与A区办公区2025年装修，省局机关预计于2025年6月左右搬迁至临时办公地点办公（地点位置待定），需对临时办公地点网络环境检测与铺设工作。为保证搬迁业务顺利进行搬迁后正常办公，对省局临时办公区网络集成、省局南湖大路办公区涉及装修部分设备拆除与恢复以及装修完成后南湖大路办公区室内线路铺设采购网络集成服务。

1.2项目内容

1.2.1项目建设思路

省局南湖大路办公楼主楼与A区办公区2025年装修，为保证装修工作顺利进行，需进行以下几项工作。

（1）装修期间，省局机关将搬迁至临时办公地点办公，临时办公地点内、外网需按照省局办公标准进行适配，且省局内现有弱电井机柜为小机柜，已不满足正常业务需要，为此，需对省局临时办公区实施网络集成工作，装修期间对南湖大路办公区弱电井实施维修工作；

（2）为保证装修工作顺利进行，需对省局南湖大路办公区部分涉及装修部位的电子类设备进行拆除，一、二楼运维大厅进行搬迁网络适配工作，并于南湖大路办公区装修完成进行设备恢复工作以及一、二楼运维大厅搬回网络适配工作；

（3）装修完成后，还需对南湖大路办公区室内线路进行铺设工作。

为保证省局装修工作顺利完成，对省局临时办公区网络集成、省局南湖大路办公区涉及装修部分设备拆除与恢复以及装修完成后南湖大路办公区室内线路铺设采购网络集成服务。

1.2.2采购内容

1.省局临时办公区网络集成。

2.省局南湖大路办公区涉及装修部分设备拆除与恢复。

3.装修完成后南湖大路办公区室内线路铺设。

1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

1、省局临时办公区网络集成。

2、省局南湖大路办公区涉及装修部位设备拆除与恢复。

3、装修完成后南湖大路办公区室内线路铺设。

1.2.3.2实施时间要求

合同签订之日起至省局装修完成后所有项目验收合格，所有项目正常运行。

1.2.3.3实施地点要求

国家税务总局吉林省税务局指定地点。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

（1）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）★ 2024年度经会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、利润表（损益表、收益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（复印件）；开业不满一年的提供验资报告或银行出具的资信证明或公司成立之日后的财务报表（复印件）；财务报告中要求提供内容为实质性要求条款（即重要条款），缺少相关资料，在评标时将其视为无效投标。

（3）★近6个月内依法缴纳税收的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（4）★近6个月内依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（5）★参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

（6）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺）。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发部门 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证证书(ISO9000) |  | 有效期内 |
| 2 | ISO20000信息技术服务管理体系资质 |  | 有效期内 |
| 3 | ISO27001信息安全管理体系认证 |  | 有效期内 |

2.1.2.2成功案例

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担实施的相似或类似项目成功案例。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

根据各投标人拟投入本项目技术人员定位、岗位职责、合理。

投标人拟投入本项目技术人员资质、专业程度、工作经验。

项目总监、项目经理的工作年限、类似项目管理经验丰富。

投标人拟投入的高级、中级技术人员的数量、比例及稳定性情况。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

（1）投标人应在满足或高于全部技术要求的基础上进行报价，投标总价格应包含各服务项目网络集成服务、相关设备拆除与恢复、网络集成所需线材等交钥匙工程。

（2）本项目只针对各功能给出相关技术要求，本项目为交钥匙工程，不再另行追加，如仍有未提及处，供方必须列出以保证各个功能齐全、稳定运行，辅助材料以及漏项部分由投标单位添加补充，且这部分价格应该包含在报价中，不得另行加价。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

应提供管理实施方案、应急处置方案、保密方案、验收方案、售后服务方案等内容。

3项目需求

3.1总体要求

（1）投标人应在满足或高于全部技术要求的基础上进行报价，投标总价格应包含各服务项目网络集成服务、相关设备拆除与恢复、网络集成所需线材等交钥匙工程。

（2）本项目只针对各功能给出相关技术要求，本项目为交钥匙工程，不再另行追加，如仍有未提及处，供方必须列出以保证各个功能齐全、稳定运行，辅助材料以及漏项部分由投标单位添加补充，且这部分价格应该包含在报价中，不得另行加价。

3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。

3.2.1技术和服务客观指标

3.2.1.1服务1

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施要求 | 时间要求 | 在保证各时间节点前提下，由专业的网络集成人员完成各项工作。 | △ | 是 |
| 2 | 实施要求 | 检测要求 | 临时办公区网络检测应对面板接口同步标识，区分内、外网线路，检测结束后应出具线路检测报告，并以此为依据设计线路整改实施方案。 | △ | 是 |
| 3 | 实施要求 | 线路铺设要求 | 临时办公区域临时网络线路应尽量暗线铺设，无法暗线铺设位置线路应保持在不影响行人通行的前提下整齐美观。 | △ | 是 |
| 4 | 实施要求 | 线路铺设要求 | 临时办公区办公室内临时线路应整齐可控、内外网线路应做好标志以便于区分。 | △ | 是 |
| 5 | 实施要求 | 原有线路标识 | 更换南湖大路机柜前，对原有线路时行标识，区分内、外网络，以不同颜色粘贴物方式进行线路标识。 | △ | 是 |
| 6 | 实施要求 | 机柜线路铺设 | 南湖大路机柜内线路应整齐美观，便于后期维修、维护工作。 | △ | 是 |
| 7 | 实施要求 | 机柜跳线架安装 | 南湖大路机柜更换跳线架应按照内、外网络划分跳线架区域并做好标志。 | △ | 是 |
| 8 | 实施要求 | 机柜跳线图纸 | 南湖大路弱电井维修完成后应出具机柜跳线图以便于后期维修、维护工作。 | △ | 是 |
| 9 | 实施要求 | 机柜线路检测 | 南湖大路弱电井维修完成后需进行线路检测，保证线路质量。 | △ | 是 |
| 10 | 实施要求 | LED显示支持设备拆除 | LED显示支持设备（后台设备）应记录原始安装方案，拍摄原始安装图，设备拆除后装箱（纸板箱）保存，设备与纸箱间采用泡沫板间隔。 | △ | 是 |
| 11 | 实施要求 | LED线缆拆除 | LED显示模块后的电源模块、连接线缆（不包含主供电电缆）均需拆除后装箱保存 | △ | 是 |
| 12 | 实施要求 | LED显示模块拆除 | LED显示模块系易碎品，拆除需轻拿轻放，拆除后装箱（纸板箱）保存，包装采用标准LED模块纸箱，LED板间、底部采用气泡膜或泡沫间隔。 | △ | 是 |
| 13 | 实施要求 | LED显示设备恢复 | LED显示支持设备按照原始安装图进行恢复安装，LED显示屏按照原箱体包装位置进行恢复。 | △ | 是 |
| 14 | 实施要求 | LED显示屏边条 | LED显示屏边条拆除过程中无法保存需重新铺设边条。 | △ | 是 |
| 15 | 实施要求 | LED钢梁恢复 | LED显示屏支撑钢梁可能存在破损，如出现破损需按照LED安装标准恢复已破损钢梁。 | △ | 是 |
| 16 | 实施要求 | 其它设备拆除 | 其它设备拆除应记录原始安装方案，拍摄原始安装图，拆除后装箱（纸板箱）保存，设备与纸箱间采用泡沫板间隔。 | △ | 是 |
| 17 | 实施要求 | 其它设备线缆拆除 | 其它设备间连接线缆拆除后保存，装箱保存。 | △ | 是 |
| 18 | 实施要求 | 包装箱体标识 | 包装箱体上以明显标志注明箱内物品原位置、物品数量、物品名称（如主楼15楼LED板10块）。 | △ | 是 |
| 19 | 实施要求 | 其它设备恢复 | 其它设备恢复与调试应按照包装箱体标志位置，按照原始安装图进行恢复安装。 | △ | 是 |
| 20 | 实施要求 | 设备调试 | 所有设备安装完成后需进行设备调试，需达到拆除前同样功能。 | △ | 是 |
| 21 | 实施要求 | 一、二楼运维大厅迁出 | 一、二楼迁出：主要包括南湖大路办公区一、二楼摄像头拆除、临时办公地点网络铺设（按照每卡位1内网1外网进行网络设计，采用6类网线进行线路铺设，楼道内尽量采用暗线方式布线，室内线路尽量整洁不影响人员走动）、临时办公地点摄像头布设与调试（按照运维大厅要求进行点位设置、按照运维大厅要求进行点位名称设置）等。 | △ | 是 |
| 22 | 实施要求 | 一、二楼运维大厅迁回 | 一二楼迁回：主要包括临时办公地点摄像头拆除、固定办公地点网络铺设（按照每卡位1内网1外网进行网络设计，采用6类网线进行线路铺设，楼道内采用暗线方式布线，室内线路采用现运维大厅方式铺设）、固定办公地点摄像头布设与调试（按照运维大厅要求进行点位设置、按照运维大厅要求进行点位名称设置）等。 | △ | 是 |
| 23 | 实施要求 | 办公室内线路铺设 | 搬回南湖大路办公区后，南湖大路办公室内线路应整齐可控、内外网线路应做好标志以便于区分。 | △ | 是 |

3.2.2技术和服务其他要求

3.2.2.1. 临时办公区网络集成项目

|  | 项目 | 单价（最高限价）（元） | 数量 | 金额（元） | 数量是否变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时办公区网络布线 | 光纤 | 14.5 | 500米 | 7250 | 是 |
|  | 光纤托盘 | 275 | 7个 | 1925 | 是 |
|  | 光纤跳线 | 49 | 20对 | 980 | 是 |
|  | 网络面板套装 | 50 | 100套 | 5000 | 是 |
|  | 网络跳线（3米机柜专用） | 10.74 | 1200条 | 12888 | 是 |
|  | 网络跳线（5米） | 27.76 | 2000条 | 55520 | 是 |
|  | 网络跳线（10米） | 48.76 | 1000条 | 48760 | 是 |
|  | 网线（6类室内） | 565 | 10箱 | 5650 | 是 |
|  | 8口交换机 | 124.353 | 260个 | 32332 | 是 |
|  | 光纤熔接 | 80 | 48点位 | 3840 | 是 |
|  | 直接人工：临时办公区楼宇线路测试、维修 | 480 | 180人天 | 86400 | 是 |
|  | 合计： |  |  | 260545 |  |
| 弱电井维修 | 24口理线架 | 100 | 220个 | 22000 | 否 |
|  | 配线架（带模块） | 370 | 140个 | 51800 | 否 |
|  | 网络跳线（3米机柜专用） | 17.19 | 3000条 | 51570 | 否 |
|  | 直接人工：弱电井维修及线路铺设 | 480 | 132人天 | 63360 | 是 |
|  | 合计： |  |  | 188730 |  |
| 总计： |  |  |  | 449275 |  |

3.2.2.2. 拆除与恢复

|  | 项目 | 单价（最高限价）（元） | 数量 | 金额（元） | 数量是否变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏 | 拆除与包装 | 4000 | 5个 | 20000 | 否 |
|  | 恢复安装费 | 6000 | 5个 | 30000 | 否 |
|  | LED显示屏钢结构 | 15000 | 5个 | 75000 | 是 |
|  | 合计： |  |  | 125000 |  |
| LED会标屏 | 拆除与包装 | 4000 | 3个 | 12000 | 否 |
|  | 恢复安装费 | 6000 | 3个 | 18000 | 否 |
|  | 合计： |  |  | 30000 |  |
| 其它设备 | 拆除与包装 | 480 | 44人天 | 21120 | 否 |
|  | 恢复及设备调试 | 480 | 156人天 | 74880 | 否 |
|  | 合计： |  |  | 96000 |  |
| 一、二楼运维迁出 | 网线（6类室内） | 565 | 25箱 | 14125 | 是 |
|  | 其它耗材（大、中、小型扎带、卡钉、50走线槽等） | 950 | 1 | 950 | 是 |
|  | 直接人工 | 480 | 30人天 | 14400 | 是 |
|  | 合计： |  |  | 29475 |  |
| 一、二楼运维迁回 | 网线（6类室内） | 565 | 30箱 | 16950 | 是 |
|  | 其它耗材（大、中、小型扎带、50、100、200走线槽等） | 3000 | 1 | 3000 | 是 |
|  | 直接人工 | 480 | 40人天 | 19200 | 是 |
|  | 合计： |  |  | 39150 |  |
| 总计： |  |  |  | 319625 |  |

3.2.2.3. 搬回后办公室内线路铺设

| 项目 | 单价（最高限价）（元） | 数量 | 金额（元） | 数量是否变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 走线槽 | 5 | 8000 | 40000 | 是 |
| 网线（6类室内） | 565 | 100 | 56500 | 否 |
| 其它耗材（扎带、理线带、理线卡扣、无影钉等） | 3500 | 1 | 3500 | 否 |
| 直接人工 | 480 | 100 | 48000 | 是 |
| 合计： |  |  | 148000 |  |

3.2.2.4.  表格说明：

3.2.2.4.1.  数量是否变动项

（1）“数量是否变动”项中为“是”的表示本行项目中“数量”项为我单位预估数量，在施工过程中存在数量变动，实际结算以实际发生数量做为结算依据，总额不超过预估数量；

（2）数量是否变动”项中为“否”的表示本行项目中“数量”项为实际数量，在施工过程中不存在变动，结算时以该数量结算；

（3）投标人应充分考虑此项风险。

3.2.2.4.2.  项目实施具体要求

（1）光纤：24芯光缆室内万兆多模150。

（2）光纤托盘：满配抽拉式光纤配线架24芯机架式1U熔纤盒 多模万兆、含尾纤法兰。

（3）网络面板套装：86二位网口墙壁暗装插座面板，带6类网络模块两个，面板材料为高温阻燃PC，PC厚度1.5mm±0.1mm，产品认证CCC。

（4）5米跳线：6类CAT6千兆纯铜八芯双绞非屏蔽网络跳线

（5）10米跳线：6类纯铜光纤水晶头CAT6千兆八芯双绞非屏蔽网络跳线。

（6）8口交换机：桌面式标准8口千兆交换机，交换容量16Gbps，转发能力11.9Mpps，包缓存1.5Mbit。

（7）24口理线架：24口1U翻盖，金属材质。

（8）配线架：6类24口非屏1U，含24个6类模块。

（9）LED显示屏与会标屏拆除与包装：1.LED显示支持设备记录原始安装方案，拍摄原始安装图，拆除后装箱（纸板箱）保存，设备与纸箱间采用泡沫板间隔；2.LED显示模块系易碎品，拆除需轻拿轻放，后背电源盒拆除需保存完整，线缆拆除后装箱（纸板箱）保存；包装采用标准LED模块纸箱，LED板间、底部采用气泡膜或泡沫间隔；3.包装箱体上以明显标志注明箱内物品原位置、物品数量、物品名称（如主楼15楼LED板10块）。

（10）LED显示屏与会标屏恢复与调试：1.LED显示支持设备按照原始安装图进行安装，LED显示屏按照原箱体包装位置进行恢复，LED显示屏边条拆除过程中无法保存需重新铺设边条；2.钢梁可能存在破损，如出现破损需按照LED安装标准恢复已破损钢梁；3.LED显示屏恢复完成后需进行设备调试，需达到LED拆除前同样功能。

（11）其它设备拆除与包装：记录原始安装方案，拍摄原始安装图，拆除后装箱（纸板箱）保存，设备与纸箱间采用泡沫板间隔；设备间连接线缆拆除后保留，装箱保存；包装箱体上以明显标志注明箱内物品原位置、物品数量、物品名称（如主楼4楼会议室功放）。

（12）其它设备恢复与调试：按照包装箱体标志位置，按照原始安装图进行恢复安装，安装完成后需进行设备调试，需达到拆除前同样功能。

（13）一、二楼迁出：主要包括南湖大路办公区一、二楼摄像头拆除、临时办公地点网络铺设（按照每卡位1内网1外网进行网络设计，采用6类网线进行线路铺设，楼道内尽量采用暗线方式布线，室内线路尽量整洁不影响人员走动）、临时办公地点摄像头布设与调试（按照运维大厅要求进行点位设置、按照运维大厅要求进行点位名称设置）等。

（14）一二楼迁回：主要包括临时办公地点摄像头拆除、固定办公地点网络铺设（按照每卡位1内网1外网进行网络设计，采用6类网线进行线路铺设，楼道内采用暗线方式布线，室内线路采用现运维大厅方式铺设）、固定办公地点摄像头布设与调试（按照运维大厅要求进行点位设置、按照运维大厅要求进行点位名称设置）等。

（15）南湖大路室内线路铺设：1.根据南湖大路装修方案采购室内走线槽；2.室内线路采用6类线路铺设，配合办公人员连接网络线路至桌面；3.内、外网线路需在跳线两侧粘贴内、外网标志以防网络连接错误。

4人员要求

4.1总体要求

▲（1）指定项目经理及项目团队，并明确团队构成及分工提供人员分配明细表。项目人员管理一般包括所需人员数量及工作量、人员类别、人员结构、专职要求、工作经验、同类项目经验等要求。

▲（2）施工单位应严格按照安全施工规范进行施工，涉及会议室等高空间作业时需采用具备相应高空作业资质人员进行施工，施工过程中如出现安全事故由中标方负责。施工过程中若中途有事或更换需和采购人提前提出中请，征得采购人同意方可离开，并安排适当数量的技术人员全程参与施工。

4.2管理团队

4.2.1项目经理

具备一定项目管理经验，提供信息系统项目管理师资格证书。

4.3技术团队

技术团队人员应取得计算机技术与软件专业技术资格相关证书。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 具备信息系统项目管理师资格证书，并提供投标人为项目经理缴纳社保的证明材料 | 是 |
| 2 | 技术人员 | 综合布线、集成服务、交换机配置 | 具备计算机技术与软件初级、中级、高级资格相关证书，并提供投标人为技术人员缴纳社保的证明材料。 | 是 |

5管理实施要求

▲（1）中标人对各线路与设备应实行保修,临时办公区网络线路保修期为自签发《合格证书》之日起的1年、南湖大路弱电井维修为自签发《合格证书》之日起3年、各恢复设备为自签发《合格证书》之日起1年，在保修期内卖方向买方提供免费服务。中标人接到设备、线路故障通知后，0.5小时内做出答复，1小时内到达故障现场。

（2）中标人对采购单位技术人员2-6人行现场培训。

线路图纸交接与现场指导；

线路安装、测试；

设备维护、操作。

6保密要求

投标人对项目实施过程中所获得数据及文档等保密信息，承担以下保密义务：

（1）投标人应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用。

（2）投标人在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定:

应以审慎态度避免泄露、公开或传播用户方的信息；

未经用户书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

未经用户方书面许可，不得将信息以任何方式（如 E-mail）携带出项目服务场所；

未经用户方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

用户方以书面形式提出的其他保密措施。

（3）保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

（4）投标人应按要求与委托方签署保密协议，服务人员签订保密承诺书及网络安全承诺书。

（5）投标人如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给采购方造成的经济损失。

7知识转移要求

无

8风险管控要求

★税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

一、积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

二、健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

三、杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

四、信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

五、自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

六、举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

让我们在廉洁、诚信、公平、公正的基础上开展合作，共同为高水平建设效能税务、高质量推进中国式现代化税务实践贡献力量。

8.1★税务信息化廉政情况反馈书

税务信息化廉政情况反馈书

| 项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称（编号） | 项目 项目编号 |
| 服务商名称 | 公司 |
| 联系人及电话 | 联系人： 职务： 电话： |
| 项目情况概述 |  |
| 廉洁承诺履行情况 |  |
| 反馈项 | 反馈内容 |
| 杜绝商业贿赂 | 向税务工作人员及其家属赠送礼品、礼金或提供任何形式的宴请、娱乐活动情况。 |
| 规范经营活动 | 按照合同要求，按时完成各阶段任务，确保项目质量和进度情况。 |
| 公开透明合作 | 在项目实施过程中保持信息公开透明，主动接受相关部门的监督和检查情况。 |
| 税务人员履职期间廉政情况 |  |
| 税务人员履职过程存在违纪违规行为 | 否 |
|  | 是（说明具体情况） |

提交单位（盖章）：                                 公司
法定代表人或授权代表签字：_________________________
日期：    年  月  日

8.2★税务信息化服务商廉洁承诺书

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：    年  月  日

9履约验收要求

9.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 临时办公区线路整改完毕，提交临时办公区网络检测表、线路整改登记表、整改后网络检测表 |
| 第2次验收 | 南湖大路办公区设备拆除完毕，提交设备装箱单 |
| 第3次验收 | 南湖大路弱电井维修完毕，提交原有线路检测表、原有线路跳线表、新线路跳线表（如与原表相同可只提供原表并注明）、新线路检测表。 |
| 第4次验收 | 各设备恢复安装后，提交设备调试手册、设备检测验收单，在设备安装调测合格后经过1个月的试运行,当所有技术指标达到技术规范书要求时，双方共同签署设备验收报告。 |

9.2具体要求

▲（1）临时办公区网络检测与整改:临时办公区网络检测表、线路整改登记表、整改后网络检测表等。

▲（2）南湖大路弱电井维修:原有线路检测表、原有线路跳线表、新线路跳线表（如与原表相同可只提供原表并注明）、新线路检测表。

▲（3）各设备拆除提供装箱单、箱体标志。

▲（4）各设备恢复安装后提供设备调试手册、设备检测验收单，在设备安装调测合格后经过1个月的试运行,当所有技术指标达到技术规范书要求时，双方共同签署设备验收报告。

10其他要求

10.1必备要求

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守国家税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于因失信行为纳入《税务系统信息化服务商失信行为记录名单》的供应商，存在一般失信行为的，由采购人函告服务商；存在严重失信行为的，由采购人约谈服务商主要负责人；对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.1.2★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

10.1.3★信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

10.1.4其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

10.2知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括二次开发、发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所须外，未经采购人书面同意，中标人不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

投标人需保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

投标人需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由投标人承担。

10.3付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订后15日内支付 | 40.0 |
| 第2次付款 | 整体工作全部完成并验收合格，所有项目正常运行后按照实际发生金额支付剩余款项。 | 60.0 |

省局机关搬迁系统集成服务项目

“满足指标要求情况”内容（概括版）

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 证明材料要求（官网截图或产品说明书或白皮书或承诺书等证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省局机关搬迁系统集成服务项目 | ▲ | 实施 要求 | 在保证各时间节点前提下，由专业的网络集成人员完成各项工作。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 临时办公区网络检测应对面板接口同步标识，区分内、外网线路，检测结束后应出具线路检测报告，并以此为依据设计线路整改实施方案。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 临时办公区域临时网络线路应尽量暗线铺设，无法暗线铺设位置线路应保持在不影响行人通行的前提下整齐美观。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 临时办公区办公室内临时线路应整齐可控、内外网线路应做好标志以便于区分。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 更换南湖大路机柜前，对原有线路时行标识，区分内、外网络，以不同颜色粘贴物方式进行线路标识。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 南湖大路机柜内线路应整齐美观，便于后期维修、维护工作。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 南湖大路机柜更换跳线架应按照内、外网络划分跳线架区域并做好标志。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 南湖大路弱电井维修完成后应出具机柜跳线图以便于后期维修、维护工作。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 南湖大路弱电井维修完成后需进行线路检测，保证线路质量。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | LED显示支持设备（后台设备）应记录原始安装方案，拍摄原始安装图，设备拆除后装箱（纸板箱）保存，设备与纸箱间采用泡沫板间隔。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | LED显示模块系易碎品，拆除需轻拿轻放，拆除后装箱（纸板箱）保存，包装采用标准LED模块纸箱，LED板间、底部采用气泡膜或泡沫间隔。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | LED显示模块后的电源模块、连接线缆（不包含主供电电缆）均需拆除后装箱保存。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | LED显示支持设备按照原始安装图进行恢复安装，LED显示屏按照原箱体包装位置进行恢复。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | LED显示屏边条拆除过程中无法保存需重新铺设边条。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | LED显示屏支撑钢梁可能存在破损，如出现破损需按照LED安装标准恢复已破损钢梁。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 其它设备拆除应记录原始安装方案，拍摄原始安装图，拆除后装箱（纸板箱）保存，设备与纸箱间采用泡沫板间隔。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 其它设备间连接线缆拆除后保存，装箱保存。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 包装箱体上以明显标志注明箱内物品原位置、物品数量、物品名称（如主楼15楼LED板10块）。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 其它设备恢复与调试应按照包装箱体标志位置，按照原始安装图进行恢复安装。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 所有设备安装完成后需进行设备调试，需达到拆除前同样功能。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 一、二楼迁出：主要包括南湖大路办公区一、二楼摄像头拆除、临时办公地点网络铺设（按照每卡位1内网1外网进行网络设计，采用6类网线进行线路铺设，楼道内尽量采用暗线方式布线，室内线路尽量整洁不影响人员走动）、临时办公地点摄像头布设与调试（按照运维大厅要求进行点位设置、按照运维大厅要求进行点位名称设置）等。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 一二楼迁回：主要包括临时办公地点摄像头拆除、固定办公地点网络铺设（按照每卡位1内网1外网进行网络设计，采用6类网线进行线路铺设，楼道内采用暗线方式布线，室内线路采用现运维大厅方式铺设）、固定办公地点摄像头布设与调试（按照运维大厅要求进行点位设置、按照运维大厅要求进行点位名称设置）等。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 实施 要求 | 搬回南湖大路办公区后，南湖大路办公室内线路应整齐可控、内外网线路应做好标志以便于区分。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 人员 要求 | 指定项目经理及项目团队，并明确团队构成及分工提供人员分配明细表。项目人员管理一般包括所需人员数量及工作量、人员类别、人员结构、专职要求、工作经验、同类项目经验等要求。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 人员 要求 | 施工单位应严格按照安全施工规范进行施工，涉及会议室等高空间作业时需采用具备相应高空作业资质人员进行施工，施工过程中如出现安全事故由中标方负责。施工过程中若中途有事或更换需和采购人提前提出中请，征得采购人同意方可离开，并安排适当数量的技术人员全程参与施工。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 验收 要求 | 临时办公区网络检测与整改:临时办公区网络检测表、线路整改登记表、整改后网络检测表等。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 验收 要求 | 南湖大路弱电井维修:原有线路检测表、原有线路跳线表、新线路跳线表（如与原表相同可只提供原表并注明）、新线路检测表。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 验收 要求 | 各设备拆除提供装箱单、箱体标志。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 验收 要求 | 各设备恢复安装后提供设备调试手册、设备检测验收单，在设备安装调测合格后经过1个月的试运行,当所有技术指标达到技术规范书要求时，双方共同签署设备验收报告。 | 承诺书 |
|  |  | ▲ | 保修 要求 | 中标人对各线路与设备应实行保修,临时办公区网络线路保修期为自签订《验收合格报告》之日起的1年、南湖大路弱电井维修为自签订《验收合格报告》之日起3年、各恢复设备为自签发《验收合格报告》之日起1年，在保修期内卖方向买方提供免费服务。中标人接到设备、线路故障通知后，0.5小时内做出答复，1小时内到达故障现场。 | 承诺书 |